PROYECTO MANDO CENTRAL

Resumen Ejecutivo, Avance y Pendientes

Sivar Dogs  ·  Parque San Martin, Santa Tecla  ·  CEO: Jose Javier Sequeira  ·  15 de marzo de 2026

# Descripcion del Proyecto

Construccion del sistema de control operativo y financiero historico de Sivar Dogs, con base en datos reales rescatados de WhatsApp, archivos Excel existentes y la operacion diaria del punto de venta. El objetivo final es alimentar el ecosistema digital de 7 agentes, con enfasis en el modulo 1B de Finanzas Estrategicas del Agente Gerencial.

# Avance por Fase

| Fase | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Diagnostico y analisis de Excel | Completado | CORTES.xlsx y Finanzas_2026.xlsm analizados. Logica de inventario y arquitectura contable identificadas. |
| Fase 2 — Plantilla maestra de cierre diario | En proceso | Formato visual de 6 secciones definido. Pendiente: formula exacta de venta real y precios de combos. |
| Fase 3 — Exportacion y limpieza WhatsApp | Pendiente | Exportar chat Vilma-Javier. +2 anos de cortes diarios a procesar y estructurar en tabla. |
| Fase 4 — Construccion historico real | Pendiente | Excel maestro con todos los dias rescatados. Base para modulo 1B Finanzas Estrategicas. |
| Fase 5 — Analisis, proyecciones y modulo 1B | Pendiente | Tendencias, punto de equilibrio real, dias mas rentables, productos estrella, estacionalidad. |
| Fase 6 — Mejora Excel base para agentes | Pendiente | Inventario completo de Excel existentes. Perfeccionar como base de diseno de agentes 1B, 3 y 6. |

# Hallazgos Criticos Activos

| # | Hallazgo | Impacto | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 panes sin salchicha correspondiente en el cierre del sabado | Posible consumo no autorizado o faltante de inventario. Requiere investigacion en campo. | Pendiente investigacion |
| 2 | Brecha critica de $32.10 en cierre del sabado (inventario vs caja) | Dinero faltante real. Inventario consumido que no llego a caja. Meta: $0 diario. | Pendiente analisis |

# Pendientes Inmediatos

- Confirmar formula exacta de Venta Real (vuelto anterior + efectivo + gastos + POS + PeYa + transferencia - vuelto siguiente)

- Confirmar precios de combos: Chilidog, Chickedog y Cachimbon

- Exportar chat WhatsApp Vilma-Javier desde iPhone (instrucciones pendientes de ejecutar)

- Inventario completo de los ~20 archivos Excel historicos para definir cuales se usan de base

- Investigar hallazgo #1: 7 panes sin salchicha del cierre del sabado

- Resolver brecha critica $32.10 del cierre del sabado

# Proximos Pasos de la Sesion

- Declarar plantilla maestra del cierre diario como oficial

- Exportar y procesar historico de WhatsApp

- Analizar inventario completo de archivos Excel

- Construir Excel maestro del historico real

Sivar Dogs  ·  Sistema de Control Operativo  ·  Documento confidencial  ·  Uso interno