PROYECTO MANDO CENTRAL

Resumen Ejecutivo, Avance y Pendientes

Sivar Dogs  ·  Parque San Martin  ·  CEO: Jose Javier Sequeira  ·  Version 2.0 · 15 de marzo de 2026

# Descripcion del Proyecto

Construccion del sistema de control operativo y financiero historico de Sivar Dogs, con base en datos reales rescatados de WhatsApp, archivos Excel existentes y la operacion diaria del punto de venta. El objetivo es alimentar el ecosistema digital de 7 agentes, con enfasis en el modulo 1B de Finanzas Estrategicas.

# Avance por Fase

| Fase | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Diagnostico y analisis de Excel | Completado | CORTES.xlsx y Finanzas_2026.xlsm analizados. Logica de inventario y arquitectura contable identificadas. |
| Fase 2 — Plantilla maestra de cierre diario | Completado | Formato de 6 secciones definido y validado con datos reales del sabado. Formula corregida. Primer cierre auditado exitosamente. |
| Fase 3 — Exportacion y limpieza WhatsApp | Pendiente | Exportar chat Vilma-Javier. +2 anos de cortes diarios a procesar. |
| Fase 4 — Construccion historico real | Pendiente | Excel maestro con todos los dias rescatados. Base para modulo 1B. |
| Fase 5 — Analisis, proyecciones y modulo 1B | Pendiente | Tendencias, punto de equilibrio real, dias mas rentables, estacionalidad. |
| Fase 6 — Mejora Excel base para agentes | Pendiente | Inventario completo de Excel. Perfeccionar como base de diseno de agentes 1B, 3 y 6. |

# Hallazgos del Primer Cierre Auditado — Sabado 15/03/2026

| # | Hallazgo | Analisis | Impacto $ | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 unidades diferencia pan vs salchicha | Error de conteo en inventario inicial, no consumo no autorizado. El dinero cuadra perfectamente. | $10.50 | Resuelto |
| 2 | Caja supera inventario en $11.25 | 7 unidades error conteo ($10.50) + $0.75 marginal. Dia completamente sano. | +$11.25 | Resuelto |

# Pendientes Proxima Sesion

- Exportar chat WhatsApp Vilma-Javier desde iPhone

- Confirmar precios de combos: Chilidog, Chickedog y Cachimbon

- Inventario completo de los ~20 archivos Excel historicos

- Actualizar CONTEXTO.md v6 con todo lo avanzado en esta sesion

- Analizar modulo de Finanzas para establecer metas y plan de saneamiento

Sivar Dogs  ·  Sistema de Control Operativo  ·  Version 2.0  ·  Documento confidencial