SIVAR DOGS Reporte de Sprint — Agente Gerencial Sprint 1 · 13 al 22 de marzo de 2026 · 9 días de trabajo Hora de cierre: 1:08 AM · CEO: Javier Sequeira · Asistente: Claude (Anthropic)

Objetivo del Sprint 1 Establecer las bases del ecosistema de control operativo: motor de reportes automático v5.1, estándares de cierre diario, sincronización de documentos maestros y auditoría de la primera semana oficial (Lun 16 – Sáb 21 de marzo 2026).

# 1. Resumen Ejecutivo

| KPI del Sprint | Resultado |
| --- | --- |
| Duración | 9 días (13–22 marzo 2026) · 1:08 AM cierre de sesión |
| Días de trabajo activo | Múltiples sesiones largas de diseño, construcción y auditoría |
| Motor de reportes | v5.1 activo — cálculo 100% automático desde 10 inputs crudos |
| Reportes generados | 8 PDFs (7 días + resumen semanal) con datos verificados |
| Semana auditada | Lun 16 – Sáb 21 · 396 HD · $743.39 venta real · +$12.14 brecha |
| Documentos maestros | 10 documentos sincronizados y actualizados |
| Errores corregidos | Doble conteo combos $42.50 + concilios manuales + lays $0.25 |
| Reglas definidas | 29 notas en memoria · R01-R11 operativas · M01-M06 motor |
| Estado general | 🟢 Sprint completado exitosamente |

# 2. Objetivos del Sprint vs Logros

| Objetivo | Estado | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Diseño módulo Auditoría Corte de Venta Diario | ✅ Completo | Motor v5.1 con calcular(cfg) + generar_reporte(cfg). 10 inputs automáticos. |
| Motor de reportes PDF automático | ✅ Completo | Python + ReportLab. Sin cálculos manuales. Verificado 7 días. |
| Auditoría semana oficial Lun-Sáb | ✅ Completo | 396 HD · $743.39 venta · +$12.14 brecha · 5/6 días verde. |
| Estándar de reportería definido | ✅ Completo | 6 secciones obligatorias · 10 reglas formato · 4 categorías hallazgos. |
| Sincronización 10 documentos maestros | ✅ Completo | Manual v1.2 · Reglas v5.1 · Spec v2.0 · ResEjec v3.0 · Explicaciones v1.4 · CONTEXTO v7.0. |
| 29 reglas documentadas en memoria | ✅ Completo | 30 notas de memoria activas. Protocolo cierre sesión definido. |
| Reporte histórico WhatsApp | ✅ Completo | 464 días parseados. Excel + CSV. Disponible para Chat 3. |
| Deploy Agente 2 a Railway | ⏳ Pendiente | Queda para Sprint 2. |
| Firebase Auth en Sala de Mando | ⏳ Pendiente | Queda para Sprint 2. |
| Módulo B1 Finanzas Agente Gerencial | ⏳ Pendiente | Chat 1 por iniciar. Queda para Sprint 2. |

# 3. Estado del Ecosistema — Agente Gerencial

## 3.1 Los 7 Agentes

| # | Agente | Estado | Plataforma / Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agente Gerencial | 🔄 En construcción | Claude Code — CONTEXTO.md v7.0 como base |
| 2 | Agente Financiero-Contable-Fiscal | ✅ MVP local | Antigravity — DTE volume procesado |
| 3 | Agente Administrador POS | ✅ En producción | Vercel: sivar-control.vercel.app · Google Sheets |
| 4 | Agente 4 | ⏳ Pendiente | Por definir |
| 5 | Agente 5 | ⏳ Pendiente | Por definir |
| 6 | Agente 6 | ⏳ Pendiente | Por definir |
| 7 | Agente 7 | ⏳ Pendiente | Por definir |

## 3.2 Módulos del Motor de Reportes

| Módulo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| calcular(cfg) | ✅ Activo | Motor de cálculo automático. 10 inputs → 20+ valores calculados. |
| generar_reporte(cfg) | ✅ Activo | Motor PDF. 6 secciones. KeepTogether. US Letter 7.0in. |
| generar_resumen_semanal() | ✅ Activo | Resumen Lun-Sáb con KPIs, tendencia caja, matriz producto×día. |
| Tag [REVISAR] | ✅ Activo | Visual ámbar automático si dato faltante. |
| Hallazgos automáticos | ✅ Activo | 4 categorías: Resuelto / Monitorear / Pendiente / Crítico. |
| Tendencia caja automática | ✅ Activo | Con parámetro historial_vueltos[]. |
| Módulo CIERRE en Google Sheets | ⏳ Pendiente | Claude Code — implementar reglas del motor v5.1. |
| Integración Firebase | ⏳ Pendiente | Solo para SaaS futuro — no para Sivar Dogs actual. |

# 4. Trabajo Realizado — Detalle Técnico

## 4.1 Motor de reportes v5.1

- Rediseño completo: de 25 campos manuales a 10 inputs crudos de WhatsApp

- Función calcular(cfg): concilio, venta_real, brecha, semáforo, venta_final, tvi, hallazgos

- Función generar_reporte(cfg): PDF completo con 6 secciones obligatorias

- 5 fixes visuales aplicados al estándar de reportería

- Eliminación de doble conteo de combos — $42.50 de inflación corregida

- Nueva regla lays sin ticket = $0.25 codificada en el motor

- Ajuste automático cuando ticket > inventario

## 4.2 Auditoría de la semana Lun 16 – Sáb 21 de marzo

| Día | HD | Venta Real | Concilio | Brecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun 16 | 114 | $220.24 | $215.75 | +$4.49 | 🟢 Verde — 25 HD no ticket |
| Mar 17 | 44 | $81.45 | $78.75 | +$2.70 | 🟢 Verde — 7 HD no ticket, 1 lays ajustada |
| Mié 18 | 48 | $95.65 | $90.25 | +$5.40 | 🟡 Amarillo — combo esp descartado |
| Jue 19 | 44 | $75.75 | $77.25 | -$1.50 | 🟢 Verde — 2 tickets sin producto (confirmar) |
| Vie 20 | 53 | $98.50 | $99.50 | -$1.00 | 🟢 Verde — 1HD+3S extra (confirmar) |
| Sáb 21 | 93 | $171.80 | $169.75 | +$2.05 | 🟢 Verde — POS $8.75 + PedidosYa $6 |
| TOTAL | 396 | $743.39 | $731.25 | +$12.14 | 🟠 Naranja sobrante · 5/6 días verde |

Sábado 15 de marzo (222 HD · $440.00 · +$10.50 🟠) queda como histórico de la semana anterior.

## 4.3 Documentos maestros sincronizados

| Documento | Versión final | Cambios del sprint |
| --- | --- | --- |
| Manual_Operaciones_Claude_IA.docx | v1.2 | 8 capítulos. Cap 8 nuevo: contexto+glosario+flujo+POS. Fuente de verdad. |
| ReglasDelSistema_SivarDogs.docx | v5.1 | 29 reglas completas. Secciones A+R+M+D. Documentos maestros incluidos. |
| CONTEXTO.md | v7.0 | Semana oficial Lun-Sáb. Motor v5.1. 12 secciones completas. |
| Explicaciones_SivarDogs.docx | v1.4 | Regla lays $0.25 + combos sin desglose + referencia motor v5.1. |
| Spec_ReporteCierre_SivarDogs.docx | v2.0 | 10 inputs definidos. Arquitectura calcular()+generar_reporte(). |
| ResumenEjecutivo_SivarDogs.docx | v3.0 | Semana oficial corregida. Hitos del sprint documentados. |
| motor_reportes.py | v5.1 | Motor completo con 5 fixes visuales. 30 notas de memoria activas. |
| Historico_SivarDogs.xlsx | Activo | 464 días · 28,321 HD · $54,186 ingreso ticketeado. |

# 5. Errores Identificados y Corregidos

| Error | Causa raíz | Impacto | Corrección |
| --- | --- | --- | --- |
| Doble conteo combos | Soda+lays del combo listadas como filas extra en venta_final | $42.50 inflación en 5 días | Motor v5.1: combos=precio único |
| Concilios manuales | Números calculados en el chat, no por el motor | Errores $0.25–$1.25 en 5/7 días | Motor calcula automáticamente |
| Lays sin ticket $0.50 | Regla anterior aplicaba precio individual siempre | Concilios inflados | Nueva regla: sin ticket=$0.25 |
| Semana Sáb-Sáb | Sáb 15 distorsionaba la semana oficial | 618 HD vs 396 reales | Semana oficial=Lun-Sáb |
| Hallazgos con emojis | Sin categorías estándar definidas | Inconsistencia visual | 4 categorías: Resuelto/Monitorear/Pendiente/Crítico |
| Pan vs Sal sin color | Nota de texto sin visual de alerta | Hallazgo crítico podía pasar oculto | Rojo automático si diff>2 |

# 6. Reglas y Estándares Establecidos en este Sprint

## Nuevas reglas incorporadas al ecosistema

| Reg | Regla | Definición |
| --- | --- | --- |
| R07 | Lays sin ticket = $0.25 | Antes $0.50. Ahora toda lays sin ticket individual explícito = $0.25 (precio combo). Vigente desde 21/03/2026. |
| M03 | Combos = precio único en venta_final | NUNCA desglosar soda+lays como filas adicionales. Corregía doble conteo de $42.50. |
| M01 | Motor calcula, humano solo da datos | TODO cálculo financiero ejecutado por motor. Input=10 campos crudos WhatsApp. |
| M04 | Ajuste automático ticket > inventario | Si ticket > inventario, motor descuenta exceso. Inventario manda siempre. |
| M05 | Total unidades = suma de filas | Total en venta_final = suma de filas, no u_inventario. Con nota si difieren. |
| EST | Semana oficial = Lunes a Sábado | El análisis semanal siempre es Lun-Sáb. Los sábados anteriores son histórico. |
| PRO | Protocolo cierre de sesión | Orden: 1)Memoria 2)motor 3)Reglas 4)Manual 5)Spec 6)ResEjec 7)Explicaciones 8)CONTEXTO. |

# 7. Hallazgos Operativos Pendientes — Confirmar con Vilma

| Día | Hallazgo | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| Mié 18 | Combo Especialidad descartado sin lays | Confirmar con Vilma si se cobró y cómo |
| Jue 19 | 2 tickets HD sin producto físico | ¿Hubo devolución o error de dedo? |
| Vie 20 | 1 HD + 3 sodas ticket sin respaldo | Confirmar causa con Vilma |

# 8. Agenda Sprint 2

Sprint 2 — objetivo Tres frentes paralelos: (1) Chat 2 continuación — automatización del flujo WhatsApp→motor, (2) Chat 1 — Módulo B1 Finanzas del Agente Gerencial, (3) Chat 3 — Análisis profundo del histórico de 464 días.

## Chat 2 — Cortes Diarios (continuación)

- Automatizar flujo: Vilma envía WhatsApp → motor genera PDF sin intervención manual

- Implementar módulo CIERRE en Google Sheets con reglas del motor v5.1

- Confirmar hallazgos pendientes con Vilma (Mié/Jue/Vie)

- Diseñar reportería mensual y alertas críticas

## Chat 1 — Excel Finanzas / Módulo B1 Agente Gerencial

- Adjuntar: CONTEXTO.md v7.0 + Finanzas_2026.xlsm + SivarDogs_Control_Operativo.xlsx

- Diseñar módulo B1 de Finanzas Estratégicas: P&L, punto de equilibrio, proyecciones

- Integrar concilio diario con el módulo financiero

- Estructura contable de brechas: Otros Ingresos vs Diferencias de Caja

- Punto de equilibrio real basado en 15 meses de histórico

## Chat 3 — Análisis Profundo Histórico

- Adjuntar: CONTEXTO.md v7.0 + Historico_SivarDogs.xlsx + historico_v2.csv

- Punto de equilibrio histórico por día de semana

- Análisis de estacionalidad y proyecciones para 2026

- Meta diaria realista por día de semana (percentil 75 histórico)

- Impacto de combos y chilidogs en el ticket promedio

- Dashboard interactivo de tendencias para el Agente Gerencial

# 9. Métricas del Sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Duración del sprint | 9 días (13–22 marzo 2026, 1:08 AM) |
| Reglas definidas y documentadas | 29 notas + protocolo cierre (30 en total) |
| Documentos maestros sincronizados | 10 documentos · 8 versiones actualizadas |
| PDFs de cierre generados | 8 archivos (7 días + resumen semanal) |
| Errores corregidos | 6 errores identificados y resueltos |
| Hotdogs auditados (semana oficial) | 396 HD · Lun 16 – Sáb 21 |
| Venta real semana oficial | $743.39 · Concilio $731.25 · Brecha +$12.14 |
| Días en verde | 5 de 6 (83%) |
| Inflación eliminada | $42.50 (doble conteo combos) |
| Histórico disponible | 464 días · 28,321 HD · $54,186 |

Sivar Dogs · Reporte Sprint 1 · Agente Gerencial · 13–22 marzo 2026 · 1:08 AM · CEO: Javier Sequeira · Confidencial